项目可行性分析报告
模块：用户体系 + 培训底座（4 张表）

项目：四川省基层卫生人员网络培训平台 学生： 业务域：用户认证 + RBAC + 培训计划编排（系统入口与治理） 端口：9898（管理后台 + admin API） 后端工程：`training-admin`（Spring Boot） 核心算法/亮点：⭐ JWT 鉴权 + 3 角色 RBAC + 培训计划编排 数据库表：`sys_user` / `teacher` / `train_plan` / `plan_course`（4 张） 文档版本：v1.0 编写日期：2026-07-10

目  录

学生模块概览	4

学生业务域速记	4

4 张表结构速记	4

第一章 软件项目开发过程全景	5

1.1 涉及的技术（10 项）	5

1.2 涉及的项目管理过程（10 项）	5

1.3 涉及的项目管理方法与工具（10 项）	6

第二章 项目立项核心准备工作	7

2.1 立项准备流程图（视角）	7

2.2 立项核心准备清单（）	7

2.3 技术可行性与经济可行性分析方法	8

2.3.1 技术可行性分析维度	8

2.3.2 经济可行性分析维度	8

2.3.3 多元解决方案提炼路径	9

第三章 同类项目调研与文献综述	9

3.1 调研平台清单（关注登录+培训计划）	9

3.2 同类平台登录方案对比	9

3.3 学术文献与行业报告检索（3 篇聚焦认证+培训）	9

3.4 调研结论（）	10

第四章 同类项目技术方案对比表	10

4.1 三种可替代认证方案	10

方案 A：JWT 无状态 token（最终选型）	10

4.2 《模块同类技术方案对比表》	11

4.3 选型决策（）	11

第五章 技术可行性分析	12

5.1 功能可实现性	12

5.2 性能可达成性	12

5.3 技术风险与缓解	12

第六章 经济可行性分析	13

6.1 一次性投入估算（模块）	13

6.2 持续性投入（年度，模块）	13

6.3 收益估算（模块视角）	13

6.4 敏感性分析	13

第七章 数据安全初步规划	14

7.1 模块数据分级	14

7.2 安全防护体系（模块）	14

7.3 合规对照	15

7.4 数据安全风险与缓解	15

第八章 团队协作与接口契约	15

8.1 学生对其他 3 人的接口契约（出参）	15

8.2 学生对其他 3 人的接口契约（入参）	16

8.3 协作流程图	16

8.4 4 人联调测试清单（相关）	16

第九章 立项结论与下一步计划	17

9.1 立项结论（模块）	17

9.2 下一步计划	17

9.3 立项文档清单（相关）	18

附录 A：参考资料	18

学生模块概览

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务定位 | 系统入口与治理底座，提供统一身份认证 + 3 角色 RBAC + 培训计划编排 |
| 核心职责 | ①登录认证（JWT 签发/校验） ②3 角色 RBAC（admin/teacher/student） ③培训计划编排 |
| 关键代码 | `AuthController.java`、`UserManagementController.java`、`TeacherController.java`、`TrainPlanController.java`、`JwtTokenProvider.java`、`JwtAuthenticationFilter.java` |
| 数据库表 | `sys_user`、`teacher`、`train_plan`、`plan_course` |
| 依赖关系 | 不依赖 乙/丙/丁（dashboard 会调用乙的 stats 接口展示概览） |
| 被依赖 | 乙 / 丙 / 丁 全部 依赖的 token（userId + role + realName） |
| 端口 | 9898（admin 端） |
| 数据库 | 1 个 MySQL 8.0 实例，4 张表 |

学生业务域速记

学生是「认证中心」——所有跨模块的 token 都来自，不调用乙丙丁，但乙丙丁全部依赖。

4 张表结构速记

| 表名 | 核心字段 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| `sys_user` | id, username, password(bcrypt), role, real_name, phone, deleted | admin / teacher / student 三角色共用 |
| `teacher` | id, user_id, name, title, hospital, specialty | 师资档案（被乙的 course 引用） |
| `train_plan` | id, name, year, region, created_by, deleted | 培训计划主表（年/地区） |
| `plan_course` | id, plan_id, course_id | 计划-课程关联（M:N） |

第一章 软件项目开发过程全景

1.1 涉及的技术（10 项）

| 序号 | 技术 | 在学生模块中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spring Boot 2.7.18 | 后端主框架，AuthController / TrainPlan 等 |
| 2 | Spring Security | 路由守卫 + @PreAuthorize 注解级 RBAC |
| 3 | JWT（jjwt 0.11.5） | 签发 + 校验，跨端无状态认证（admin / api 共用密钥） |
| 4 | BCrypt（cost=10） | 密码哈希存储 |
| 5 | MyBatis-Plus 3.5.3 | 数据访问层，简化 sys_user / teacher / train_plan CRUD |
| 6 | MySQL 8.0 | 4 张表的主存储 |
| 7 | Redis 7.x | Token 黑名单 + 在线用户 session（可选） |
| 8 | Hibernate Validator | 注册 / 登录请求参数校验 |
| 9 | Lombok | @Data / @Builder 简化 POJO |
| 10 | Swagger 3（springdoc-openapi） | API 文档自动生成（给乙丙丁对齐） |

1.2 涉及的项目管理过程（10 项）

| 序号 | 过程 | 学生实践 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析 | 拆分认证 + RBAC + 培训计划 3 大子模块 |
| 2 | 数据库设计 | 4 张表 ER 图（user ↔ teacher 1:1，plan ↔ course M:N） |
| 3 | API 契约设计 | 7 个核心接口（见 §8.1） |
| 4 | 编码实现 | AuthController + TrainPlan + Teacher + UserManagement |
| 5 | 单元测试 | JwtTokenProvider 单元测试 + AuthController 集成测试 |
| 6 | 接口测试 | curl / postman：登录 / 注册 / 培训计划 CRUD |
| 7 | 联调测试 | 与乙 / 丙 / 丁 的 token 互通测试（E2E 联调清单 §1） |
| 8 | 安全审计 | 弱口令检测 / SQL 注入演练 / 越权访问测试 |
| 9 | 部署 | 9898 端口在 docker-compose 与 api 共享同一 network |
| 10 | 运维 | 培训计划数据备份 + 审计日志 |

1.3 涉及的项目管理方法与工具（10 项）

| 序号 | 类别 | 方法/工具 | 学生角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方法论 | Scrum | 2 周一个 Sprint |
| 2 | 方法论 | DDD 领域驱动 | bounded context：Authentication + Authorization + TrainingPlan |
| 3 | 协作 | Git | feature/backend-auth- 分支 |
| 4 | 协作 | .Codex 多代理 | session 内任务拆解 |
| 5 | 文档 | Markdown | 维护 `docs/dev-auth.md` |
| 6 | 评审 | 设计评审会 | 提交 `JWT 密钥管理` 方案 |
| 7 | 评审 | 代码评审 | 关键 PR 走评审 |
| 8 | 追踪 | TodoWrite | session 任务管理 |
| 9 | 自动化 | pre-commit | 无硬编码密钥 |
| 10 | 监控 | Spring Actuator | 9898 端口健康检查端点 |

第二章 项目立项核心准备工作

2.1 立项准备流程图（视角）

立项准备（） │ ├── 1. 文献调研 ──→ 调研医疗培训系统认证方案 / RBAC 学术论文 │ ├── 2. 需求分析 ──→ 拆分「用户/培训计划」两大子域 │ ├── 3. 同类平台调研 ──→ 好医生/华医网的「登录+培训计划」模块 │ ├── 4. 技术方案对比 ──→ 3 套候选认证方案 → 选定 JWT │ ├── 5. 团队分工 ──→ 负责 4 张表，输出 token 给乙/丙/丁 │ ├── 6. 成本估算 ──→ 认证模块 + 培训计划编排的人工/资源成本 │ └── 7. 可行性结论 ──→ 技术 ✔ 经济 ✔ 数据安全 ✔

2.2 立项核心准备清单（）

| 准备项 | 输出物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 原始需求提取 | `project-doc.md` | ✅ |
| 用户体系架构设计 | `docs/dev-auth.md` | ✅ |
| 4 张表 ER 图 | `docs/dev-database.md` §user/teacher/plan | ✅ |
| 培训计划 API 契约 | `docs/dev-api.md` §auth/train-plan | ✅ |
| JWT 密钥管理方案 | `docs/dev-security.md` | ✅ |
| 同类平台调研 | 本报告第三章 | ✅ |
| 学术文献综述 | 本报告第三章 §3.3 | ✅ |
| 技术方案对比 | 本报告第四章 | ✅ |
| 与乙/丙/丁接口契约 | 本报告 §8.1 | ✅ |
| Git 仓库初始化 | 本报告 §8.2 | ✅ |

2.3 技术可行性与经济可行性分析方法

2.3.1 技术可行性分析维度

| 维度 | 分析方法 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| JWT 签发与校验 | 统一密钥 + 3600s 过期 + refresh_token 机制 | ✔ Spring Security + jjwt 成熟方案 |
| 3 角色 RBAC | admin / teacher / student 三角色，注解级权限控制 | ✔ @PreAuthorize + 自定义注解 |
| 培训计划 M:N | 计划可包含多门课程，课程可属于多个计划 | ✔ plan_course 关联表 |
| 密码安全 | BCrypt cost=10 + 复杂度校验（8 位 + 大小写数字） | ✔ Spring Security 密码编码器 |
| 跨端 token 一致性 | 9898 / 9899 共用同一密钥，userId 一致 | ✔ 配置化 jwt.secret |

2.3.2 经济可行性分析维度

| 维度 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块人力 | 1 人 × 2 月 × 8000 元 | 学生独立完成 |
| 认证库依赖成本 | jjwt / spring-security = 0 元 | Apache 2.0 / MIT |
| 第三方服务 | 0 元 | 无短信网关（注册仅限管理员录入） |
| 模块云资源 | 与 9898 端口共享 | 无独立费用 |
| 模块总成本 | ≈ 1.6 万元 | 占全项目 24% |

2.3.3 多元解决方案提炼路径

方法论：调研同类平台（好医生/华医网/CME）登录方案 → 提炼 3 套候选方案 → 选最适合基层医疗培训的方案。

- 方案 A：JWT 无状态 token（选定）：适合多端、移动优先

- 方案 B：Session + Redis 共享：适合纯 Web、不跨端

- 方案 C：OAuth 2.0 第三方授权：适合对接微信/钉钉登录（本项目可预留）

第三章 同类项目调研与文献综述

3.1 调研平台清单（关注登录+培训计划）

| 平台 | 登录方式 | 培训计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 好医生 | 短信验证码 + 微信扫码 | 无（自学为主） | 注册门槛低 |
| 华医网 | 账号密码 + 微信 | 无（学分制课程） | 28 科室分类 |
| 中国大学 MOOC | 微信 + 学号 + 邮箱 | ✔ 学校下发计划 | 大学选课制 |
| 智慧树网 | 账号密码 + 学号 | ✔ 学校专业培养方案 | 强学校维度 |

结论：4 个标杆平台均无「培训计划主动编排」能力 → 本项目差异化优势（学生负责）

3.2 同类平台登录方案对比

| 维度 | 好医生 | 华医网 | MOOC | 智慧树 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机号注册 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔（管理员录入） |
| 微信扫码 | ✔ | ✔ | ✔ | — | 预留（小程序端） |
| 找回密码 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔（短信） |
| 多端登录 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔（admin/api/web） |
| RBAC 角色 | 学员/讲师/管理员 | 学员/管理员 | 学员/教师/管理员 | 学生/教师/管理员 | admin/teacher/student |
| 培训计划 | — | — | ✔ | ✔ | ✔（本项目） |

3.3 学术文献与行业报告检索（3 篇聚焦认证+培训）

| 序号 | 文献/报告 | 来源 | 核心观点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《RBAC 模型在医疗信息系统中的设计与实现》 | 计算机应用研究 | 医疗信息系统建议采用 RBAC0/RBAC1 角色分层模型，配合 @PreAuthorize 注解实现细粒度权限 |
| 2 | 《JWT 在分布式微服务认证中的安全性研究》 | 信息安全研究 | JWT + refresh_token 双 token 机制可平衡无状态与可撤销性，密钥轮换周期建议 90 天 |
| 3 | 《医学继续教育「培训计划」编排模式研究》 | 中国继续医学教育 | 基层医疗培训应以「年度计划 + 地区 + 课程」三维度编排，支持按地区/民族/科室灵活组合 |

3.4 调研结论（）

11.认证方案选 JWT：跨端无状态、移动优先、4 个标杆均支持

12.RBAC 选三级角色：admin/teacher/student 满足毕设+答辩需求

13.培训计划选 3 维度：年度+地区+课程，符合医学继续教育研究结论

14.差异化优势：4 个标杆均无培训计划编排能力 → 本项目（模块）填补空白

第四章 同类项目技术方案对比表

4.1 三种可替代认证方案

方案 A：JWT 无状态 token（最终选型）

- 架构：Spring Security + jjwt 0.11.5 + BCrypt

- 部署：单机 9898 端口

- 适用规模：3 000 - 50 000 用户

- 优势：跨端、移动优先、无状态、性能高

- 劣势：token 撤销需额外机制（黑名单）

方案 B：Session + Redis 共享

- 架构：Spring Session + Redis 7.x

- 部署：单机 9898 端口 + Redis 实例

- 适用规模：3 000 - 30 000 用户

- 优势：撤销简单、Spring 原生支持

- 劣势：跨域共享复杂、不适合移动端

方案 C：OAuth 2.0 第三方授权

- 架构：Spring Authorization Server + 微信开放平台

- 部署：独立授权服务器

- 适用规模：> 10 000 用户

- 优势：对接微信/钉钉体验最佳

- 劣势：开发成本高、依赖第三方

4.2 《模块同类技术方案对比表》

| 对比维度 | 方案 A：JWT（选型） | 方案 B：Session + Redis | 方案 C：OAuth 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构成熟度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 开发成本（人月） | 1.0 - 1.5 | 1.5 - 2.0 | 3.0 - 5.0 |
| 跨端支持 | ✔ 完美 | ⚠ 需 CORS | ✔ 完美 |
| 移动端适配 | ✔ 完美 | ⚠ 需 cookie 共享 | ✔ 完美 |
| token 撤销 | ⚠ 需黑名单 | ✔ 直接失效 | ✔ 撤销端点 |
| 可扩展性 | 微服务友好 | 中 | 极高 |
| 性能 | < 5ms 校验 | 10-20ms（含 Redis） | < 10ms |
| 第三方依赖 | 无 | Redis 强依赖 | 微信/钉钉 |
| 毕设答辩适配 | ✔ 主流、可讲解 | ✔ 主流、可讲解 | ⚠ 偏复杂 |
| 代表案例 | Spring 全家桶默认 | 传统电商 | 微信生态 |

4.3 选型决策（）

结论：选 方案 A（JWT），理由： 1. 跨 admin / api / web / 小程序 4 端，无状态 token 是最简方案 2. 1.0 - 1.5 人月开发，1 人 2 周可完成 3. 答辩时可讲解 JWT 原理（已纳入毕设论文） 4. 预留方案 C 演进路径（小程序端可对接微信授权） 5. 数据库已采用 BCrypt cost=10（4 张表已设计 `password` 字段）

第五章 技术可行性分析

5.1 功能可实现性

| 功能模块 | 实现技术 | 关键挑战 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 | JWT + BCrypt | 跨端 token 一致性 | 统一密钥（jwt.secret 配置） |
| 3 角色 RBAC | @PreAuthorize | 注解粒度 | 角色-资源-操作 三级映射 |
| 培训计划编排 | plan_course 关联表 | 课程-计划 M:N | 中间表 + 事务保证 |
| 密码安全 | BCrypt cost=10 | 弱口令 | 8 位 + 大小写数字校验 |
| 跨端 token 互通 | 9898/9899 共密钥 | 配置漂移 | 配置中心统一管理 |
| 培训计划下发 | plan API | 与丁小程序联动 | 提供 planApiController（9899） |
| 用户管理（增删改） | UserManagement | 软删除 | `deleted=0/1` 标记 |

5.2 性能可达成性

- 登录 QPS：单机 1000+ QPS（BCrypt 100ms × 1 线程 = 10 并发；线程池 20 = 200 并发）

- 培训计划查询：分页 + 索引（plan_id / year / region）→ 1000 QPS 富余

- token 校验：纯内存运算，< 5ms

- RBAC 权限校验：注解级 AOP 拦截，< 2ms

5.3 技术风险与缓解

| 风险 | 等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| JWT 密钥泄露 | 中 | 配置中心 + 90 天轮换 + 定期审计 |
| 弱口令 | 中 | 注册时强制 8 位+复杂度校验 |
| 越权访问 | 中 | @PreAuthorize 注解 + 集成测试覆盖 |
| 培训计划数据丢失 | 中 | 每日 MySQL 全量备份 + binlog |
| JWT token 撤销 | 低 | 短过期（3600s）+ 黑名单（Redis） |

第六章 经济可行性分析

6.1 一次性投入估算（模块）

| 类别 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生人力 | 1 人 × 2 月 | 8 000 元/人月 | 16 000 元 |
| 认证库依赖 | jjwt / spring-security | 0 元 | 0 元 |
| 小计 | — | — | 16 000 元 |

6.2 持续性投入（年度，模块）

| 类别 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 认证模块续费 | 0 元/年 | 库免费 |
| 第三方短信（注册/找回密码） | 300 元/年 | 0.05 元/条 |
| 小计 | 300 元/年 | — |

6.3 收益估算（模块视角）

- 培训计划编排能力：4 个标杆平台均无 → 差异化竞争优势

- 节省第三方 RBAC 平台采购费：如外采 Keycloak/Auth0 ≈ 5 万/年 → 自研节省

- 节省第三方培训管理系统：如外采 Moodle ≈ 3 万/年 → 自研节省

- 模块独立价值：约 8 - 10 万元（按外包口径）

6.4 敏感性分析

| 情景 | 投入 | 收益 | 盈亏平衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐观 | 1.6 万 | 10 万 | ✔ 8.4 万 |
| 中性 | 1.6 万 | 5 万 | ✔ 3.4 万 |
| 悲观 | 1.6 万 | 2 万（仅做认证不做培训计划） | ✔ 0.4 万 |

结论：模块经济可行性高，三种情景均盈利。

第七章 数据安全初步规划

7.1 模块数据分级

| 数据级别 | 类别 | 保护策略 |
| --- | --- | --- |
| L4 高敏感 | password、phone、id_card | BCrypt 哈希 + 脱敏 |
| L3 中敏感 | role、real_name、登录日志 | 加密传输 + 权限隔离 |
| L2 低敏感 | username、region | 访问控制 |

7.2 安全防护体系（模块）

┌──────────────────────────────────────────────┐ │ 认证安全层（） │ │ • JWT 鉴权 + Spring Security 路由守卫 │ │ • BCrypt cost=10 密码哈希 │ │ • @PreAuthorize 注解级 RBAC │ │ • SQL 注入防护（MyBatis-Plus 参数化） │ └──────────────────────────────────────────────┘ ↓ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ 传输安全层 │ │ • HTTPS（Let's Encrypt） │ │ • JWT 不在 URL 传递（仅 Header） │ │ • 敏感字段前端脱敏（手机号 1380000） │ └──────────────────────────────────────────────┘ ↓ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ 存储安全层 │ │ • 密码 BCrypt（不存明文） │ │ • 身份证 AES-256（预留字段） │ │ • 登录日志保留 90 天 │ └──────────────────────────────────────────────┘ ↓ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ 运维安全层 │ │ • jwt.secret 配置中心管理 │ │ • 90 天密钥轮换 │ │ • 登录失败 5 次锁定 30 分钟 │ └──────────────────────────────────────────────┘

7.3 合规对照

| 法规 | 要求 | 模块落实 |
| --- | --- | --- |
| 《网络安全法》 | 数据分类分级保护 | ✔ §7.1 |
| 《个人信息保护法》 | 知情同意、最小必要 | ✔ 注册协议 + 字段脱敏 |
| 《数据安全法》 | 风险评估、应急响应 | ✔ 备份 + 审计 |

7.4 数据安全风险与缓解

| 风险 | 等级 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| JWT 密钥泄露 | 中 | 配置中心 + 90 天轮换 |
| 暴力破解 | 中 | 5 次失败锁定 30 分钟 |
| 弱口令 | 中 | 8 位+复杂度校验 |
| 越权访问 | 中 | @PreAuthorize 注解 |
| 培训计划数据丢失 | 中 | 每日 MySQL 全量备份 |

第八章 团队协作与接口契约

8.1 学生对其他 3 人的接口契约（出参）

| 接口 | 方法 | 路径 | 出参关键字段 | 消费方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录 | POST | `/admin/login` | `{token, userId, role, realName, expireTime}` | 乙/丙/丁/前端 |
| 注册 | POST | `/admin/register` | `{userId, role}` | 管理后台 |
| 当前用户信息 | GET | `/admin/user/me` | `{userId, role, realName, phone}` | 乙/丙/丁 |
| 培训计划列表 | GET | `/admin/train-plan/list` | `[{planId, name, year, region, courseCount}]` | 乙（课程引用） |
| 培训计划详情 | GET | `/admin/train-plan/{id}` | `{planId, courses:[{courseId, name, teacherId}]}` | 丙/丁 |
| 培训计划下发 | POST | `/admin/train-plan/assign` | `{planId, userIds:[...]}` | 丁（小程序展示） |
| 教师列表 | GET | `/admin/teacher/list` | `[{teacherId, name, title, hospital}]` | 乙（课程引用） |

8.2 学生对其他 3 人的接口契约（入参）

| 接口 | 方法 | 路径 | 入参来源 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概览统计 | GET | `/admin/stats/overview` | dashboard 调用 | 丙（stats） |
| 学员统计 | GET | `/admin/stats/student` | 培训计划完成度 | 丙 |
| 课程统计 | GET | `/admin/stats/course` | 培训计划关联课程数 | 丙/乙 |

8.3 协作流程图

┌─────────────────┐ │ 学 生 │ │ 用户体系+底座 │ │ training-admin│ │ 9898 端口 │ └────────┬────────┘ │ ┌───────────────────┼───────────────────┐ │ 出 token │ │ ▼ ▼ ▼ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ 学生乙 │ │ 学生丙 │ │ 学生丁 │ │ 课程+学习│ │ 考试+统计│ │ 咨询+小程序│ │ 调 /me │ │ 调 /me │ │ 调 /me │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ ▲ ▲ ▲ └───── 调 /stats/（dashboard 概览）─────┘

8.4 4 人联调测试清单（相关）

| # | 场景 | 涉及模块 | 验证点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建学员 → 乙 web-student 登录 → 报名成功 | →乙 | token 跨服务可用 |
| 6 | 丁小程序咨询 → 管理后台处理 → 小程序看到回复 | 丁↔ | consult_record 跨端 |
| 7 | 建培训计划关联课程 → 小程序看计划 → 看到课程 | →乙→丁 | plan_course→course |

第九章 立项结论与下一步计划

9.1 立项结论（模块）

| 维度 | 结论 | 关键依据 |
| --- | --- | --- |
| 市场可行性 | ✔ 强可行 | 4 个标杆均无「培训计划编排」能力 |
| 技术可行性 | ✔ 强可行 | JWT + Spring Security + BCrypt 成熟方案 |
| 经济可行性 | ✔ 强可行 | 投入 1.6 万，收益 5 - 10 万 |
| 数据安全 | ✔ 可控 | BCrypt + HTTPS + 注解级 RBAC |
| 团队协作 | ✔ 强可行 | 不依赖其他 3 人，仅出 token |

总评：✅ 学生模块立项可行，建议进入编码 + 与乙丙丁联调阶段。

9.2 下一步计划

| 里程碑 | 计划日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 认证模块编码 | 2026-07-10 ~ 07-15 | AuthController + JWT + 单元测试 |
| 培训计划编码 | 2026-07-15 ~ 07-20 | TrainPlan + 关联表 + 集成测试 |
| 跨端 token 测试 | 2026-07-20 ~ 07-22 | E2E：9898/9899 共密钥验证 |
| 4 人联调 | 2026-07-22 ~ 07-25 | 10 项联调清单（相关 3 项） |
| 答辩演练 | 2026-08-10 前 | 讲解：JWT + RBAC + 培训计划 |

9.3 立项文档清单（相关）

| 文档 | 路径 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 认证模块开发文档 | `docs/dev-auth.md` | ✅ |
| 培训计划模块开发文档 | `docs/dev-train-plan.md` | ✅ |
| API 契约（部分） | `docs/dev-api.md` §auth | ✅ |
| 数据库（ 4 张表） | `docs/dev-database.md` §user/teacher/plan | ✅ |
| 数据安全 | 本报告第七章 | ✅ |

# 附录 A：参考资料

- 15.《RBAC 模型在医疗信息系统中的设计与实现》- 计算机应用研究

- 16.《JWT 在分布式微服务认证中的安全性研究》- 信息安全研究

- 17.《医学继续教育「培训计划」编排模式研究》- 中国继续医学教育

- 18.[好医生 - 科技赋能好医生](https://www.haoyisheng.com/)

- 19.[华医网 - 继续医学教育](https://www.91huayi.com/)

- 20.[中国大学 MOOC](https://www.icourse163.org/)

- 21.[智慧树网](https://www.zhihuishu.com/)