# 学生乙 · 项目可行性分析报告

# 模块：课程 + 学习（4 张表）

项目：四川省基层卫生人员网络培训平台
学生：乙
业务域：课程管理 + 章节编排 + 学员报名 + 学习进度（业务主体）
端口：9898（admin 端 course/chapter） + 9899（PC web-student 全部）
后端工程：training-admin（9898） + training-api（9899）
核心算法/亮点：⭐ 学习进度计算（4 张表）
数据库表：course / course_chapter / course_enroll / study_record（4 张）
文档版本：v1.0
编写日期：2026-07-10

## 目录

[学生乙模块概览](#学生乙模块概览)

[第一章 软件项目开发过程全景](#第一章-软件项目开发过程全景)

[第二章 项目立项核心准备工作](#第二章-项目立项核心准备工作)

[第三章 同类项目调研与文献综述](#第三章-同类项目调研与文献综述)

[第四章 同类项目技术方案对比表](#第四章-同类项目技术方案对比表)

[第五章 技术可行性分析](#第五章-技术可行性分析)

[第六章 经济可行性分析](#第六章-经济可行性分析)

[第七章 数据安全初步规划](#第七章-数据安全初步规划)

[第八章 团队协作与接口契约](#第八章-团队协作与接口契约)

[第九章 立项结论与下一步计划](#第九章-立项结论与下一步计划)

## 学生乙模块概览

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| ------ | ------ |
| 业务定位 | 业务主体——课程元信息 + 学员学习行为闭环 |
| 核心职责 | ①课程 CRUD + 章节编排（药柜式组合） ②学员报名 ③视频/PDF/文本三种学习方式 ④学习进度计算 |
| 关键代码 | CourseController.java、ChapterController.java（9898）、CourseApiController.java、StudyApiController.java、StatsApiController.java（9899） |
| 数据库表 | course、course_chapter、course_enroll、study_record |
| 依赖关系 | 依赖甲的 token（userId）；被丙考试引用 course，被丁小程序引用 |
| 被依赖 | 丙（exam.course_id 引用 course.id）、丁（小程序课程列表） |
| 端口 | 9898（admin）+ 9899（api/web） |
| 前端工程 | 管理后台 course/chapter 页面 + PC web-student 全部 5 页 |

### 学生乙业务域速记

学生乙是「业务主体」——课程元信息（CRUD）+ 章节编排（药柜式组合）+ 报名/学习进度。Web-student 是乙的客户端。

### 4 张表结构速记

| 表名 | 核心字段 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------ |
| course | id, name, cover, teacher_id, category, hours, deleted | 课程主表（被 exam/plan/enroll 引用） |
| course_chapter | id, course_id, title, content_url, sort, duration | 课程章节（药柜式组合） |
| course_enroll | id, user_id, course_id, enroll_time, deleted | 学员报名 |
| study_record | id, user_id, chapter_id, progress, last_position, study_time | 学习进度（断点续传） |

## 第一章 软件项目开发过程全景

### 1.1 涉及的技术（10 项）

| 序号 | 技术 | 在学生乙模块中的应用 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ---------------------- |
| 1 | Spring Boot 2.7.18 | 9898 admin + 9899 api 双 jar |
| 2 | MyBatis-Plus 3.5.3 | course / chapter / enroll / study_record 的 CRUD |
| 3 | Vue 3 + Element Plus | admin 后台 course / chapter 列表 |
| 4 | Vue 3 + Vite 5 | PC web-student 全部 5 页（登录/首页/课程中心/考试中心/个人中心） |
| 5 | HLS/M3U8 流媒体 | 课程视频学习（支持断点续传） |
| 6 | PDF.js | PDF 章节学习 |
| 7 | MySQL 8.0 | 4 张表 + 索引（course_id / user_id / chapter_id） |
| 8 | Redis 7.x | 课程目录缓存 + 学习进度临时缓存 |
| 9 | Pinia | web-student 状态管理（登录态/课程列表） |
| 10 | Vue Router 4 | web-student 5 页路由 |

### 1.2 涉及的项目管理过程（10 项）

| 序号 | 过程 | 学生乙实践 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ----------- |
| 1 | 需求分析 | 课程管理 + 章节编排 + 报名 + 学习进度 4 大子模块 |
| 2 | 数据库设计 | 4 张表 ER（course 1:N chapter, course 1:N enroll, user 1:N enroll, chapter 1:N study_record） |
| 3 | API 契约设计 | admin 8 接口 + api 8 接口（详见 §8.1） |
| 4 | 编码实现 | CourseController + ChapterController + CourseApiController + StudyApiController |
| 5 | 单元测试 | 学习进度计算 Service 单元测试 |
| 6 | 接口测试 | curl / postman：课程 CRUD + 报名 + 进度上报 |
| 7 | 前端实现 | admin course 列表 + web-student 5 页（已 9 项接口穿透验证） |
| 8 | 联调测试 | 与甲 token 互通（course 调用 /me）+ 与丙（exam 引用 course） |
| 9 | 性能优化 | 课程列表 Redis 缓存 + 学习进度批量上报 |
| 10 | 部署 | 9898 + 9899 + web-student 5174 三服务 |

### 1.3 涉及的项目管理方法与工具（10 项）

| 序号 | 类别 | 方法/工具 | 学生乙角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ----------- | ------------ |
| 1 | 方法论 | Scrum | 2 周一个 Sprint |
| 2 | 方法论 | DDD | bounded context：Course Catalog + Learning Progress |
| 3 | 协作 | Git | feature/backend-course-* + feature/web-student-* |
| 4 | 协作 | .Codex 多代理 | session 任务拆解 |
| 5 | 文档 | Markdown | 维护 docs/dev-course.md + docs/dev-web-student.md |
| 6 | 评审 | 设计评审会 | 课程/章节数据模型评审 |
| 7 | 评审 | 代码评审 | web-student 关键 PR 走评审 |
| 8 | 追踪 | TodoWrite | session 任务管理 |
| 9 | 自动化 | 接口穿透 | web-student 9 项 curl 自动化验证（已通过） |
| 10 | 监控 | Spring Actuator | 9898/9899 健康检查 |

## 第二章 项目立项核心准备工作

### 2.1 立项准备流程图（乙视角）

立项准备（乙）
   │
   ├── 1. 文献调研 ──→ MOOC 课程设计 / 学习进度算法 / 断点续传
   │
   ├── 2. 需求分析 ──→ 课程/章节/报名/学习进度 4 大子域
   │
   ├── 3. 同类平台调研 ──→ MOOC/华医网/好医生的课程模块
   │
   ├── 4. 技术方案对比 ──→ 3 套课程存储方案 → 选定「药柜式组合」
   │
   ├── 5. 团队分工 ──→ 乙负责 4 张表 + web-student 5 页
   │
   ├── 6. 成本估算 ──→ 课程模块人力 + web-student 开发
   │
   └── 7. 可行性结论 ──→ 技术 ✔ 经济 ✔ 数据安全 ✔

### 2.2 立项核心准备清单（乙）

| 准备项 | 输出物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| -------- | -------- | ------ |
| 课程域架构设计 | docs/dev-course.md | ✅ |
| 4 张表 ER 图 | docs/dev-database.md §course | ✅ |
| 课程 API 契约 | docs/dev-api.md §course/chapter | ✅ |
| PC web-student 设计 | docs/dev-web-student.md | ✅ |
| 学习进度算法 | docs/dev-study-progress.md | ✅ |
| 同类平台调研 | 本报告第三章 | ✅ |
| 学术文献综述 | 本报告第三章 §3.3 | ✅ |
| 技术方案对比 | 本报告第四章 | ✅ |
| 与甲丙丁接口契约 | 本报告 §8.1 | ✅ |
| web-student 接口穿透 | 9 项已通过 | ✅ |

### 2.3 技术可行性与经济可行性分析方法

#### 2.3.1 技术可行性分析维度

| 维度 | 分析方法 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------ |
| 课程-章节-报名-进度 4 表建模 | course 1:N chapter、course 1:N enroll、chapter 1:N study_record | ✔ 经典教学系统模型 |
| 断点续传 | HLS 分片 + last_position 字段 | ✔ 主流方案 |
| 学习进度计算 | 已学时长 / 章节时长 × 100% | ✔ 单 SQL 聚合 |
| PC web-student 5 页 | Vue3 + Vite + Pinia + Vue Router | ✔ 已实现并验证 |
| 课程目录缓存 | Redis 缓存课程列表 + 章节 | ✔ < 50ms 响应 |
| 视频版权 | 四川省卫健委授权的免费课件 | ✔ 合规 |

#### 2.3.2 经济可行性分析维度

| 维度 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| 乙模块人力 | 1 人 × 2 月 × 8000 元 | 学生乙独立完成 |
| web-student 前端 | Vue3 + Vite + Pinia 免费 | 0 元 |
| 视频存储 | 阿里云 OSS / 腾讯云 COS ≈ 100 元/月 | 课件量预估 50GB |
| CDN 加速 | 50 元/月 | 民族地区弱网优化 |
| 乙模块总成本 | ≈ 1.85 万元 | 占全项目 28% |

#### 2.3.3 多元解决方案提炼路径

方法论：从 MOOC/华医网课程结构调研 → 提炼 3 套课程存储方案 → 选最适合基层医疗的方案。

方案 A：药柜式组合（course + chapter 1:N）：灵活组合章节、支持视频/PDF/文本混排

方案 B：单一课程 + 内容字段：简单但扩展性差

方案 C：课程包 + 多课程：适合按套餐销售，与本项目不匹配

## 第三章 同类项目调研与文献综述

### 3.1 调研平台清单（乙关注课程+学习）

| 平台 | 课程结构 | 学习方式 | 进度管理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ------ |
| 好医生 | 单课程 + 章节 | 视频为主 | 章节完成度 | 强继教属性 |
| 华医网 | 课程包（28 科室） | 视频 + 图文 | 学习时长统计 | 强科室分类 |
| 中国大学 MOOC | 课程 + 周 + 单元 | 视频 + 作业 + 考试 | 学习进度百分比 | 大学选课制 |
| 智慧树网 | 课程 + 单元 + 知识点 | 视频 + 章节测试 | 知识点掌握度 | 强学校维度 |

### 3.2 同类平台课程结构对比

| 维度 | 好医生 | 华医网 | MOOC | 智慧树 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | -------- | -------- | ------ | -------- | -------- |
| 课程分类 | 学科 | 28 科室 | 学科 | 专业 | 地区/科室/层级 |
| 章节结构 | ✔ | ✔ | 周+单元 | 单元+知识点 | ✔ 药柜式 |
| 多媒体 | 视频 | 视频+图文 | 视频+作业 | 视频+测试 | 视频+PDF+文本 |
| 进度统计 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 断点续传 | — | — | ✔ | ✔ | ✔（本项目） |
| 离线学习 | — | — | ✔（App） | ✔（App） | ✔（设计预留） |
| 学员报名 | — | — | ✔ | ✔ | ✔（course_enroll） |
| 课程收藏 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 预留 |

### 3.3 学术文献与行业报告检索（3 篇聚焦课程+学习）

| 序号 | 文献/报告 | 来源 | 核心观点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------- | ------ | ---------- |
| 1 | 《MOOC 课程结构设计与学习效果研究》 | 远程教育杂志 | 课程「章节化」是 MOOC 主流结构，章节时长控制在 10-20 分钟学习效果最佳 |
| 2 | 《视频断点续传在弱网环境下的实现》 | 计算机工程 | HLS 分片 + last_position 字段是移动端弱网断点续传的主流方案，建议每片 6-10 秒 |
| 3 | 《民族地区基层卫生人员网络学习参与度研究》 | 中国远程教育 | 基层学员偏好「短视频+图文+音频」混合形式，时长 15-30 分钟为宜，进度自动保存提升完成率 23% |

### 3.4 调研结论（乙）

课程结构选「药柜式组合」：4 个标杆均有章节化结构，本项目 1:N 灵活组合更轻量

学习方式选多媒体混合：视频+PDF+文本，适应基层学员偏好

断点续传选 HLS+last_position：符合基层弱网环境

学习进度自动保存：可提升完成率 23%（文献支撑）

PC web-student 是核心交付物：5 页已实现，9 项接口穿透验证通过

## 第四章 同类项目技术方案对比表

### 4.1 三种可替代课程存储方案

#### 方案 A：药柜式组合 1:N（**乙最终选型**）

架构：course 1:N course_chapter

优势：灵活组合视频/PDF/文本；支持章节级别进度；学习时长精细统计

劣势：模型略复杂，需要维护两表

#### 方案 B：单课程 + content 字段

架构：course 1:1 content（JSON 字段存章节数组）

优势：模型简单，单表操作

劣势：扩展性差；视频/PDF/文本混排受限；进度统计难

#### 方案 C：课程包 + 多课程

架构：course_package N:M course

优势：套餐式销售

劣势：与本项目培训计划场景不匹配

### 4.2 《乙模块同类技术方案对比表》

| 对比维度 | 方案 A：药柜式 1:N（乙选型） | 方案 B：单课程 + content 字段 | 方案 C：课程包 + 多课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ------------------------------ | -------------------------------- | ------------------------ |
| 架构成熟度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 主流 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 章节进度 | ✔ 精确 | ⚠ 粗粒度 | ⚠ 课程级 |
| 多媒体混排 | ✔ 完美 | ⚠ 受限 | ✔ 完美 |
| 扩展性 | 高 | 低 | 中 |
| 复杂度 | 中（两表） | 低（单表） | 高（关联表） |
| 学习时长统计 | ✔ 精确 | ⚠ 粗略 | ⚠ 课程级 |
| 断点续传 | ✔ 章节级 | ⚠ 课程级 | ⚠ 课程级 |
| 报表统计 | ✔ 灵活 | ⚠ 受限 | ⚠ 受限 |
| 毕设适配 | ✔ 可讲解 | ✔ 简单 | ⚠ 复杂 |
| 代表案例 | 慕课网 / 学堂在线 | 部分内部培训 | 极客时间 |

### 4.3 选型决策（乙）

结论：选 方案 A（药柜式 1:N），理由：
1. 4 个标杆平台（好医生/华医网/MOOC/智慧树）均采用类似结构
2. 章节级断点续传是基层弱网环境的刚需
3. 章节级进度可支撑「培训计划完成度」统计
4. 报表统计灵活（按章节/课时/进度多维度）
5. 数据库已采用该结构（4 张表已设计）

## 第五章 技术可行性分析

### 5.1 功能可实现性

| 功能模块 | 实现技术 | 关键挑战 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 课程 CRUD | MyBatis-Plus + Redis 缓存 | 课程列表 1000+ QPS | 缓存 5 分钟失效 |
| 章节编排 | 1:N 关联表 | 排序与拖拽 | sort 字段 + 拖拽 API |
| 学员报名 | course_enroll | 并发报名 | 唯一索引 + 事务 |
| 视频学习 | HLS/M3U8 | 弱网断流 | 6-10s 分片 |
| 断点续传 | last_position 字段 | 跨设备同步 | 登录后从服务端拉取 |
| 进度计算 | 已学时长/总时长 | 实时性 | 离线计算 + 缓存 |
| PC web-student | Vue3 + Vite | 首屏加载 | Vite 预构建 < 1s |
| 离线学习 | 设计预留 | 视频包体积 | 分章节打包，< 50MB/课程 |

### 5.2 性能可达成性

课程列表 QPS：Redis 缓存命中 < 50ms，未命中 < 200ms

报名 QPS：单事务 < 100ms

进度上报 QPS：批量 10 条/次 < 50ms

web-student 首屏：< 1.5s（Vite + Pinia 预加载）

### 5.3 技术风险与缓解

| 风险 | 等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ---------- |
| 视频加载慢 | 中 | HLS 分片 + CDN 加速 |
| 弱网断流 | 中 | 断点续传 + 进度自动保存 |
| 课程并发报名 | 低 | 唯一索引（user_id + course_id） |
| 课程软删 | 低 | deleted=0/1 标记 |
| 离线学习未实现 | 中 | 设计预留，迭代版本实现 |

## 第六章 经济可行性分析

### 6.1 一次性投入估算（乙模块）

| 类别 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 学生乙人力 | 1 人 × 2 月 | 8 000 元/人月 | 16 000 元 |
| 视频存储（50GB） | 1 年 | 1 200 元/年 | 1 200 元 |
| CDN 加速 | 1 年 | 600 元/年 | 600 元 |
| 小计 | — | — | 17 800 元 |

### 6.2 持续性投入（年度，乙模块）

| 类别 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| 视频存储续费 | 1 200 元/年 | 50GB |
| CDN 加速续费 | 600 元/年 | — |
| 小计 | 1 800 元/年 | — |

### 6.3 收益估算（乙模块视角）

PC web-student 5 页：已实现，9 项接口穿透验证通过 → 答辩可直接演示

学习进度算法：基层弱网刚需，差异化能力

节省第三方学习平台：如外采 Moodle ≈ 3 万/年 → 自研节省

乙模块独立价值：约 8 - 12 万元（按外包口径）

### 6.4 敏感性分析

| 情景 | 投入 | 收益 | 盈亏平衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | ---------- |
| 乐观 | 1.78 万 | 12 万 | ✔ 10.22 万 |
| 中性 | 1.78 万 | 8 万 | ✔ 6.22 万 |
| 悲观 | 1.78 万 | 3 万（仅课程不含学习） | ✔ 1.22 万 |

结论：乙模块经济可行性高，三种情景均盈利。

## 第七章 数据安全初步规划

### 7.1 乙模块数据分级

| 数据级别 | 类别 | 保护策略 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ------ | ---------- |
| L3 中敏感 | 学习时长、最后位置、进度 | 加密传输 + 权限隔离 |
| L2 低敏感 | 课程元信息、章节内容 | 访问控制 + 完整性校验 |
| L1 公开 | 课程简介、目录 | 公开访问 |

### 7.2 安全防护体系（乙模块）

┌──────────────────────────────────────────────┐
│              应用安全层（乙）                  │
│  • JWT 鉴权（甲的 token，userId 来自甲）       │
│  • SQL 注入防护（MyBatis-Plus 参数化）         │
│  • 课程/章节权限校验（admin/admin-api/web-api）│
└──────────────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              传输安全层                        │
│  • HTTPS（HLS over HTTPS）                    │
│  • 视频签名 URL（防盗链）                      │
└──────────────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              存储安全层                        │
│  • 视频/课件 OSS 私有 bucket                  │
│  • 进度数据按 user_id 隔离                     │
│  • 软删字段 deleted                           │
└──────────────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              运维安全层                        │
│  • CDN 日志审计                               │
│  • 视频流量监控                                │
└──────────────────────────────────────────────┘

### 7.3 合规对照

| 法规 | 要求 | 乙模块落实 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------------ |
| 《数据安全法》 | 数据分类分级保护 | ✔ §7.1 |
| 《个人信息保护法》 | 学习行为数据最小必要 | ✔ 仅存进度/时长 |
| 医疗课件版权 | 授权使用 | ✔ 四川省卫健委授权 |

### 7.4 数据安全风险与缓解

| 风险 | 等级 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| 视频盗链 | 中 | 签名 URL + 防盗链 |
| 学习数据泄露 | 低 | 字段不存敏感信息 |
| 课程误删 | 低 | 软删 + 审计日志 |
| 视频存储丢失 | 中 | OSS 多区域备份 |

## 第八章 团队协作与接口契约

### 8.1 学生乙对其他 3 人的接口契约（**出参**）

| 接口 | 方法 | 路径 | 出参关键字段 | 消费方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | -------------- | --------- |
| 课程列表（admin） | GET | /admin/course/list | [{courseId, name, teacherName, hours, category}] | 丙/丁 |
| 课程详情（admin） | GET | /admin/course/detail/{id} | {course, chapters:[...], teacherName} | 丙/丁 |
| 课程列表（web） | GET | /api/course/list | [{courseId, name, cover, hours}] | web-student |
| 课程详情（web） | GET | /api/course/{id} | {course, chapters:[...], enrolled} | web-student |
| 报名 | POST | /api/course/enroll | {enrollId, userId, courseId} | web-student |
| 进度上报 | POST | /api/study/progress | {chapterId, progress, lastPosition} | web-student |
| 我的课程 | GET | /api/course/my | [{course, progress, lastChapter}] | web-student |
| 概览统计 | GET | /api/stats/my | {enrolledCount, completedCount, totalHours} | web-student |

### 8.2 学生乙对其他 3 人的接口契约（**入参**）

| 接口 | 方法 | 路径 | 入参来源 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | ---------- | -------- |
| 当前用户信息 | GET | /admin/user/me | 课程关联用户 | 甲 |
| 培训计划列表 | GET | /admin/train-plan/list | 课程引用 | 甲 |
| 教师列表 | GET | /admin/teacher/list | 课程引用 | 甲 |
| 考试引用课程 | GET | /admin/exam/list | 考试引 course.id | 丙 |

### 8.3 协作流程图

┌─────────────────┐
              │     学 生 乙    │
              │  课程+学习      │
              │ 9898+9899+5174  │
              └────────┬────────┘
                       │
       ┌───────────────┼───────────────┐
       │ 出 course     │               │ 调 token
       ▼               ▼               ▼
   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐
   │ 学生丙  │    │ 学生丁  │    │ 学生甲  │
   │ exam    │    │ 小程序  │    │ token   │
   │ 引 course│    │ 引 course│    │  /me   │
   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘

### 8.4 4 人联调测试清单（乙相关）

| # | 场景 | 涉及模块 | 验证点 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ---------- | -------- |
| 1 | 甲创建学员 → 乙 web-student 登录 → 报名成功 | 甲→乙 | token 跨服务可用 |
| 2 | 乙建课程 → 丙创建基于课程的考试 | 乙→丙 | exam.course_id 关联 |
| 3 | 丙加试题 + 组卷 → 乙 web-student 答题 → 出分 | 丙→乙 | 完整考试流 |
| 4 | 丁小程序报名 → web-student 同步看到 | 丁↔乙 | 同一 userId 跨端一致 |
| 7 | 甲建培训计划关联课程 → 小程序看计划 → 看到课程 | 甲→乙→丁 | plan_course→course |
| 9 | 管理后台删课程 → web-student 课程消失 | 甲/乙 | 软删 reactive |

## 第九章 立项结论与下一步计划

### 9.1 立项结论（乙模块）

| 维度 | 结论 | 关键依据 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ---------- |
| 市场可行性 | ✔ 强可行 | 4 个标杆均采用类似课程结构 |
| 技术可行性 | ✔ 强可行 | 药柜式 1:N 模型成熟、web-student 已验证 |
| 经济可行性 | ✔ 强可行 | 投入 1.78 万，收益 8 - 12 万 |
| 数据安全 | ✔ 可控 | 视频签名 URL + 进度按 user 隔离 |
| 团队协作 | ✔ 强可行 | 依赖甲 token，被丙/丁引用 |

总评：✅ 学生乙模块立项可行，已通过 9 项接口穿透验证，建议进入联调阶段。

### 9.2 下一步计划

| 里程碑 | 计划日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | -------- |
| 课程模块编码 | 已完成 | CourseController + ChapterController（9898） |
| web-student 实现 | 已完成 | 5 页（5174）+ 9 项接口穿透通过 |
| 进度算法优化 | 2026-07-15 | 离线计算 + 缓存 |
| 4 人联调 | 2026-07-22 ~ 07-25 | 10 项联调清单（乙相关 6 项） |
| 答辩演练 | 2026-08-10 前 | 乙讲解：web-student 完整业务流程 |

### 9.3 立项文档清单（乙相关）

| 文档 | 路径 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| 课程模块开发文档 | docs/dev-course.md | ✅ |
| web-student 文档 | docs/dev-web-student.md | ✅ |
| API 契约（乙部分） | docs/dev-api.md §course | ✅ |
| 数据库（乙 4 张表） | docs/dev-database.md §course | ✅ |
| 学习进度算法 | docs/dev-study-progress.md | ✅ |
| 接口穿透日志 | 9 项已通过 | ✅ |

## 附录 A：参考资料

《MOOC 课程结构设计与学习效果研究》- 远程教育杂志

《视频断点续传在弱网环境下的实现》- 计算机工程

《民族地区基层卫生人员网络学习参与度研究》- 中国远程教育

[好医生 - 科技赋能好医生](https://www.haoyisheng.com/)

[华医网 - 继续医学教育](https://www.91huayi.com/)

[中国大学 MOOC](https://www.icourse163.org/)

[智慧树网](https://www.zhihuishu.com/)

报告完

编制：学生乙
日期：2026-07-10
版本：v1.0
状态：✅ 学生乙模块立项通过